# VILU — Brief de ruta crítica para Claude Code (greybox-first, sin arte)

Objetivo: dejar el MVP jugable de punta a punta (los 8 beats) usando placeholders y primitivas de Godot, de modo que el arte final de Ari se pueda swapear más tarde sin tocar código ni romper escenas. El código NUNCA espera al arte.

Contexto del proyecto (estado real hoy): - Godot 4.7 .NET (Forward+). config/name="EmiliaGame", assembly_name="EmiliaGame" → hay que rebrandear a VILU. - Escena principal actual: res://scenes/TitleScreen.tscn. - Scripts existentes en scenes/: Player, Enemy, Guanaco, Arrow, Projectile, LavaPatch, VineField, Pickup, DamageNumber, PauseMenu, Save (autoload), Sfx (autoload), Main, TitleScreen. - Escenas de enemigos ya existen: scenes/enemies/EnemyNormal.tscn, EnemyFast.tscn, EnemyBig.tscn, EnemyRanged.tscn, BossGuardian.tscn. - Addons activos: beehave (árboles de comportamiento IA), dialogue_manager (diálogos), gut (tests), godot_mcp (Godot MCP Pro). - Modelos disponibles en models/: rigs “benja_", animaciones Mixamo "mix_”, guanaco.fbx, wings.fbx. Los protagonistas se quedan en su rig actual (no re-riggear).

## 0. Principios de trabajo (no negociables)

- Greybox primero. Todo asset visual ausente se representa con una primitiva (BoxMesh, CapsuleMesh, CylinderMesh, SphereMesh) o un CSGBox3D, con un color plano por categoría. La jugabilidad debe existir y ser testeable aunque todo se vea gris.

- Contrato de nombres = cuello de botella #1. Antes de crear cualquier escena de personaje/criatura/prop, se fija la convención de nombres, escala, pivote y orientación (ver §2). El arte entra reemplazando el nodo visual, no la escena entera.

- Placeholder = escena, no nodo suelto. Cada actor es su propia escena (.tscn) con una estructura fija. El “arte” es un único nodo hijo (Visual) que se reemplaza después.

- Lo más riesgoso, primero y en paralelo. El ascenso cooperativo del Ojos del Salado se prototipa en Semana 1 con plan B lineal por turnos.

- Sin pulido visual. Nada de iluminación bonita, materiales, post-proceso ni cámara cinematográfica hasta que el loop completo sea jugable.

- Cada beat cierra con criterio “jugable” (ver §5, Definition of Done por beat).

## 1. Fase 0 — Higiene y rebrand (bloquea todo lo demás, hacer primero)

Orden exacto para Claude Code:

- Rebrand a VILU en project.godot:

  - config/name="VILU" y [dotnet] project/assembly_name="VILU" (ojo: cambiar assembly renombra la DLL; verificar que el proyecto siga compilando en .NET y ajustar referencias si algo apunta a EmiliaGame).

  - Buscar en todo el repo strings “Emilia”/“EmiliaGame” visibles al jugador (títulos, UI, ventana) y reemplazar por VILU. Dejar registro de lo cambiado.

- Aparcar el “modo arena muerto”: identificar escenas/scripts del prototipo viejo que no forman parte de los 8 beats y moverlos a scenes/_deprecated/ (no borrar), para que no estorben ni compilen a la ruta crítica.

- Backbone de escenas del MVP (ver §3): crear la estructura de carpetas y las escenas vacías/greybox que sostienen el viaje.

- Sanidad de build: confirmar que el proyecto abre sin errores en Godot 4.7 .NET, que los 4 plugins cargan, y que TitleScreen → nueva escena de juego arranca.

- Git: confirmar repo limpio, hacer commit de la fase 0 con mensaje claro (chore: rebrand EmiliaGame→VILU + higiene de proyecto). A partir de aquí, un commit por beat.

Nota entorno: el MCP de Godot solo funciona desde Claude Code (lee .mcp.json) con Godot abierto y el plugin godot_mcp activo. CLAUDE_CODE_GIT_BASH_PATH = D:\GameDev\Github\Git\bin\bash.exe.

## 2. Contrato de nombres e imports (definir ANTES de crear actores)

Esto es lo que permite que Ari swapee arte sin romper nada. Claude Code debe dejarlo escrito en docs/ART_SWAP_CONTRACT.md y respetarlo en cada escena.

Estructura fija de toda escena de actor (personaje, enemigo, criatura, NPC):

Actor (CharacterBody3D)          # lógica, script, colisión, nombre estable
├── Collision (CollisionShape3D) # capsula/caja de gameplay — NO depende del arte
├── Visual (Node3D)              # <-- ÚNICO punto de swap de arte
│   └── Placeholder (MeshInstance3D)   # primitiva gris; Ari reemplaza este subárbol
├── AnimationPlayer              # nombres de animación estándar (ver abajo)
└── (marcadores) Muzzle/Hand/Head (Marker3D)  # puntos de anclaje estables

Reglas del contrato: - Escala y orientación: 1 unidad = 1 metro. Personajes miran a −Z. Pivote en los pies (origen a ras de suelo). - El swap toca solo Visual/. El código referencia Collision, AnimationPlayer y los Marker3D, nunca la malla del arte. - Nombres de animación estándar que el código invoca (aunque el placeholder no anime): idle, walk, run, attack, hit, death, draw, shoot. Cuando llegue el rig real, se mapean a estos nombres o a un AnimationTree con los mismos estados. - Rutas de recurso estables para materiales/placeholder: res://art_placeholders/ (ver §4). El arte final entra en models/ y se conecta en Visual/, sin cambiar la ruta de la escena. - IDs de contenido estables: cada enemigo/criatura/NPC/región tiene un nombre canónico (ej. minero_corrupto, cazador, yastay, alicanto, guardian_isluga, guardian_ojos, carmen) usado en nombres de escena, diálogos y spawns.

Claude Code debe entregar esta tabla acordada con Coen antes de modelar nada.

## 3. Arquitectura y backbone de escenas

Carpetas objetivo:

scenes/
  core/        GameManager, TravelManager, escena raíz de juego
  regions/     Region1_Tarapaca.tscn, Region2_Volcan.tscn (greybox)
  actors/      Player, NPCs, criaturas (escenas con contrato §2)
  enemies/     (ya existe) reusar EnemyNormal/Fast/Big/Ranged/BossGuardian
  puzzles/     Isluga.tscn, AscensoOjos.tscn
  ui/          HUD, PauseMenu, DialogueBalloon
dialogue/      *.dialogue (dialogue_manager)
art_placeholders/  materiales y mallas grises reutilizables

Sistemas núcleo a construir con placeholders:

- TravelManager (viaje entre 2 volcanes): máquina de estados simple que carga Region1 → transición → Region2, preservando estado del jugador (habilidades desbloqueadas, progreso de beat) vía el autoload Save. La “transición de viaje” puede ser un fundido a negro + pantalla de texto; sin cinemática.

- GameManager (autoload o nodo raíz): lleva el índice de beat actual (0–7), banderas de habilidades (has_bow, has_wings, has_guanaco), y expone señales para avanzar de beat. Persistir con Save.

- HUD mínimo: vida, indicador de habilidad activa, prompt de interacción. Cajas y Label, sin arte.

## 4. Cómo representar cada asset ausente (recetas de placeholder)

Crear en art_placeholders/ un set de materiales de color plano y reutilizarlos por categoría (lectura instantánea de qué es cada cosa):

| Categoría | Primitiva | Color placeholder |
| --- | --- | --- |
| Jugador / protagonistas | Capsule | Azul |
| NPC (Carmen, aliados) | Capsule | Verde |
| Enemigo cuerpo a cuerpo (minero) | Capsule | Rojo |
| Enemigo a distancia / cazador | Capsule | Naranja |
| Criatura (Yastay, Alicanto) | Box alargada + alas caja | Morado |
| Jefe / Guardián | Capsule grande | Magenta |
| Prop interactuable / palanca | Box | Amarillo |
| Zona de puzzle / trigger | Área con CSGBox3D translúcido | Cian |
| Coleccionable / pickup | Sphere | Dorado |
| Terreno región | CSGBox3D / plano + GridMap opcional | Gris |

- Animación: si el placeholder necesita “feedback”, usar tween de escala/posición (ej. squash al atacar) o cambio de color al recibir daño, en vez de animación de rig. Los nombres de estado siguen el contrato §2.

- Enemigos: reutilizar directamente scenes/enemies/*.tscn existentes, re-skinneando solo el color/rol; no crear enemigos nuevos si uno existente sirve para minero/cazador.

- Guanaco.gd, wings.fbx: las habilidades (montar guanaco, planear con alas) se implementan como cambios de estado del jugador (velocidad, salto, gravedad, capacidad de cruzar huecos), no como arte. El guanaco/alas pueden ser cajas ancladas al Visual del jugador.

## 5. Los 8 beats — greybox en orden de ruta crítica

Para cada beat: construir la mecánica, no el arte. Definition of Done = “un tester puede completar el beat con teclado y llegar al siguiente”.

Beat 1 — Apertura explorable (Tarapacá / Región 1). - Región 1 en greybox (suelo CSGBox3D, límites, un par de props amarillos). - Player camina/corre/salta. Cámara funcional (seguimiento simple). - DoD: recorrer la zona y llegar al NPC Carmen.

Beat 2 — La Tirana entrega arco + combos (Carmen). - NPC carmen con dialogue_manager: diálogo que desbloquea has_bow (bandera en GameManager). - Sistema de arco: apuntar, draw→shoot, instanciar Arrow/Projectile existentes. Combos de melee básicos (cadena de 2–3 golpes con ventana de input). - DoD: tras hablar con Carmen, el jugador dispara flechas y encadena combos.

Beat 3 — Mineros corruptos (arena de combate). - Arena greybox. Spawnear EnemyNormal/EnemyBig como minero_corrupto (color rojo). IA con beehave: perseguir + atacar. - Usar DamageNumber y Sfx existentes para feedback. - DoD: el jugador derrota la oleada y se abre la salida.

Beat 4 — Prueba de Isluga (puzzle: combo exacto + flecha sincronizada). - puzzles/Isluga.tscn: mecanismo que exige una secuencia exacta (input de combo) y una flecha sincronizada a un objetivo temporizado. Palancas/targets como cajas amarillas. - Guardián de Isluga como gate (BossGuardian reusado si aplica). - DoD: resolver la secuencia abre el paso al viaje de volcán.

Beat 5 — Ascenso del Ojos del Salado (puzzle cooperativo — EL MÁS RIESGOSO, prototipar en Semana 1 en paralelo). - puzzles/AscensoOjos.tscn: mecánica cooperativa (dos personajes / dos acciones coordinadas para escalar). - Plan B obligatorio: versión lineal por turnos si la coordinación en tiempo real no cuaja bajo plazo. Implementar el plan B primero como red de seguridad. - DoD: se puede completar el ascenso de principio a fin (aunque sea con el plan B).

Beat 6 — Viaje de volcán → Región 2 + Alicanto/Yastay + cazadores. - TravelManager transiciona a Región 2 (greybox: desierto/oasis/cumbre como cajas de distinta altura). - Habilidades: alas (has_wings, planeo) y guanaco (has_guanaco, montura) desbloqueadas por criaturas alicanto/yastay. - Escaramuza de cazadores (EnemyRanged/Fast recoloreados). - DoD: cruzar a Región 2, obtener alas+guanaco, superar a los cazadores usando esas habilidades.

Beat 7 — Ascenso cooperativo / progresión de cumbre. - Encadenar habilidades (alas + guanaco + arco) en un tramo de plataformeo/puzzle de cumbre. Reusar mecánicas de los beats 4/5. - DoD: llegar a la cima.

Beat 8 — Cierre con el gancho + integración. - Integrar diálogos de historia del norte (ya escritos) en las pantallas del slice vía dialogue_manager. - Pantalla/diálogo de cierre con el hook narrativo. - Primer arte + audio que llegue se swapea en Visual/ y buses de Sfx. - Export + prueba en máquina limpia. - DoD: build exportado, jugable de punta a punta, la ventana y los textos dicen VILU.

## 6. Orden de ataque recomendado para Claude Code

- Fase 0 (higiene + rebrand + backbone + git).

- Contrato de nombres §2 escrito y acordado (docs/ART_SWAP_CONTRACT.md).

- Núcleo jugable: Player (mover/saltar/cámara) + GameManager + un HUD mínimo.

- Sistemas de habilidad: arco/combos → alas → guanaco (como estados, §4).

- Combate: cablear enemigos existentes con beehave (beats 3 y 6).

- Puzzles: Isluga (beat 4) y Ascenso Ojos con plan B primero (beat 5, en paralelo desde el inicio).

- Viaje + Región 2 (TravelManager, beat 6).

- Diálogos + cierre (beats 2, 8) y costura narrativa.

- Swap de arte/audio a medida que llega + export + prueba limpia.

Regla de corte (del plan): si a mitad de Semana 3 el MVP no está sólido, congelar expansión y pulir MVP. Un MVP pulido puntúa más que un ideal a medias.

## 7. Testing y verificación (usar el addon gut)

- Escribir tests gut para la lógica que no depende de arte: máquina de estados de TravelManager, banderas de GameManager/Save, desbloqueo de habilidades, resolución de secuencia de Isluga, condición de victoria del ascenso.

- Correr gut en modo headless en CI local antes de cada commit de beat.

- Doble check de coherencia antes de cualquier export: que el build diga VILU (no “Emilia”) en ventana, título y UI; que no queden referencias a EmiliaGame visibles.

## 8. Qué NO hacer

- No re-riggear a los protagonistas (se quedan en su rig actual).

- No esperar arte para avanzar un beat.

- No pulir iluminación/materiales/cámara antes de tener el loop completo.

- No borrar el modo arena viejo (aparcarlo en _deprecated/).

- No cambiar la estructura Actor/Visual/… del contrato una vez fijada (rompe los swaps de Ari). ```